| 22.09.2020 |  | № 375/11 |
| --- | --- | --- |

Форма проведения заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Михайлик К.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

- Бычко М.А.

- Головцов А.В.

- Гончаров Ю.В.

- Корнеев А.Ю.

- Михеев Д.Д.

- Морозов А.В.

- Пидник А.Ю.

- Обрезкова Ю.Г.

- Федоров О.Р.

- Шагина И.А.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.11. статьи 18 Устава ПАО «МРСК Северо-Запада»). Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Отчет генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 2019 год.

- О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год.

- О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года.

- О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2020 года
и 1 полугодие 2020 года.

- О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года за 2019 год.

- О мониторинге деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей, за 2019 год.

- Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2019 год.

- Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2020 года.

- О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о работе за 2019-2020 корпоративный год.

- О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2020 года.

- Отчет генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года.

- О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2020 года.

ВОПРОС № 1: Отчет генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонение от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденной приказом Минэнерго России от 20.12.2019 № 27@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.	Поручить единоличному исполнительному органу:

3.1.	Разработать комплекс мер по усилению контроля за подрядными организациями с выявлением основных причин неисполнения обязательств со стороны подрядных организаций.

3.2.	Представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет
о принятых мерах по недопущению подобных отклонений при реализации инвестиционной программы Общества в 2020 году.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № | Ф.И.О. члена | ## Варианты голосования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Совета директоров Общества | ## «За» | ## «Против» | ## «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год в соответствии с приложениями № 3-4
к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 5
к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № | Ф.И.О. члена | ## Варианты голосования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Совета директоров Общества | ## «За» | ## «Против» | ## «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложениями № 6-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № | Ф.И.О. члена | ## Варианты голосования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Совета директоров Общества | ## «За» | ## «Против» | ## «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2020 года и 1 полугодие 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за
2 квартал 2020 года и 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложениями № 8-9
к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.	Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить:

2.1.	Соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

2.2.	Исполнение плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам 3 квартала 2020 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № | Ф.И.О. члена | ## Варианты голосования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Совета директоров Общества | ## «За» | ## «Против» | ## «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества на 2016-2020 гг. с перспективой
до 2025 года за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.	Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года
за 2019 год, в том числе Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2024 гг.
в соответствии с приложениями № 10-11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.	Поручить генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить безусловное выполнение целевых значений показателей, установленных Программой инновационного развития Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № | Ф.И.О. члена | ## Варианты голосования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Совета директоров Общества | ## «За» | ## «Против» | ## «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О мониторинге деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей, за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей, за 2019 год
в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.	Отметить необходимость продолжения работы по сокращению сроков осуществления технологического присоединения объектов малого и среднего бизнеса мощностью до 150 кВт.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № | Ф.И.О. члена | ## Варианты голосования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Совета директоров Общества | ## «За» | ## «Против» | ## «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | - | - | «Воздержался» |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2019 год
в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № | Ф.И.О. члена | ## Варианты голосования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Совета директоров Общества | ## «За» | ## «Против» | ## «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | - | - | «Воздержался» |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 
1 квартал 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № | Ф.И.О. члена | ## Варианты голосования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Совета директоров Общества | ## «За» | ## «Против» | ## «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о работе за 2019-2020 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № | Ф.И.О. члена | ## Варианты голосования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Совета директоров Общества | ## «За» | ## «Против» | ## «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

2. Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № | Ф.И.О. члена | ## Варианты голосования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Совета директоров Общества | ## «За» | ## «Против» | ## «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

3. Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № | Ф.И.О. члена | ## Варианты голосования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Совета директоров Общества | ## «За» | ## «Против» | ## «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

4. Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № | Ф.И.О. члена | ## Варианты голосования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Совета директоров Общества | ## «За» | ## «Против» | ## «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

5. Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе
за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № | Ф.И.О. члена | ## Варианты голосования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Совета директоров Общества | ## «За» | ## «Против» | ## «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 20
к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2020 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № | Ф.И.О. члена | ## Варианты голосования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Совета директоров Общества | ## «За» | ## «Против» | ## «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Отчет генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № | Ф.И.О. члена | ## Варианты голосования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Совета директоров Общества | ## «За» | ## «Против» | ## «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложениями № 23-24 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № | Ф.И.О. члена | ## Варианты голосования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Совета директоров Общества | ## «За» | ## «Против» | ## «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

По результатам голосования Совет директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принял следующие решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонение от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденной приказом Минэнерго России от 20.12.2019 № 27@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.	Поручить единоличному исполнительному органу:

3.1.	Разработать комплекс мер по усилению контроля за подрядными организациями с выявлением основных причин неисполнения обязательств со стороны подрядных организаций.

3.2.	Представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет
о принятых мерах по недопущению подобных отклонений при реализации инвестиционной программы Общества в 2020 году.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год в соответствии с приложениями № 3-4
к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 5
к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Одобрить отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложениями № 6-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за
2 квартал 2020 года и 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложениями № 8-9
к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.	Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить:

2.1.	Соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

2.2.	Исполнение плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам 3 квартала 2020 года.

По вопросу № 5 повестки дня:

1.	Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года
за 2019 год, в том числе Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2024 гг.
в соответствии с приложениями № 10-11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.	Поручить генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить безусловное выполнение целевых значений показателей, установленных Программой инновационного развития Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей, за 2019 год
в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.	Отметить необходимость продолжения работы по сокращению сроков осуществления технологического присоединения объектов малого и среднего бизнеса мощностью до 150 кВт.

По вопросу № 7 повестки дня:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2019 год
в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 8 повестки дня:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 9 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе
за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 10 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 20
к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2020 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 11 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 12 повестки дня:

Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложениями № 23-24 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 25.09.2020.

| Председатель Совета директоров | ## К.А. МИХАЙЛИК |
| --- | --- |
| Корпоративный секретарь | ## Л.Ю. НАЗАРЕНКО |