| 13.03.2023 | Санкт-Петербург | № 452/22 |
| --- | --- | --- |

Форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» – заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

- Головцов А.В.

- Калоева М.В.

- Майоров А.В.

- Мольский А.В.

- Пидник А.Ю.

- Пикин С.С.

- Тихонова М.Г.

- Федоров О.Р.

- Шагина И.А.

- Шевчук А.В.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.11. статьи 18 Устава ПАО «Россети Северо-Запад»). Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2022 года и 2022 год.

- О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2022 года и 2022 год и утверждении Реестра непрофильных активов Общества на 31.12.2022.

- О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества 
об обеспечении страховой защиты за 2022 год.

- Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Уровень потерь электроэнергии» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год.

- Об одобрении Соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Северо-Запад» и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вектор» по объекту капитального строительства «Северная объездная дорога» (Вологодская область, город Череповец).

ВОПРОС № 1: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 
2022 года и 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Северо-Запад», 
за 4 квартал 2022 года и 2022 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» принять меры и обеспечить в возможно короткий срок устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № | Ф.И.О. члена | - Варианты голосования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Совета директоров Общества | - «За» | - «Против» | - «Воздержался» |
| 1. | Полинов А.А. | «За» | - | - |
| 2. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 3. | Калоева М.В. | «За» | - | - |
| 4. | Майоров А.В. | «За» | - | - |
| 5. | Мольский А.В. | «За» | - | - |
| 6. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 7. | Пикин С.С. | «За» | - | - |
| 8. | Тихонова М.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 10. | Шагина И.А. | «За» | - | - |
| 11. | Шевчук А.В. | - | - | «Воздержался» |

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2022 года и 2022 год и утверждении Реестра непрофильных активов Общества на 31.12.2022.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» за 4 квартал 2022 года и 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022 согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № | Ф.И.О. члена | - Варианты голосования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Совета директоров Общества | - «За» | - «Против» | - «Воздержался» |
| 1. | Полинов А.А. | «За» | - | - |
| 2. | Головцов А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 3. | Калоева М.В. | «За» | - | - |
| 4. | Майоров А.В. | «За» | - | - |
| 5. | Мольский А.В. | «За» | - | - |
| 6. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 7. | Пикин С.С. | «За» | - | - |
| 8. | Тихонова М.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Федоров О.Р. | - | - | «Воздержался» |
| 10. | Шагина И.А. | «За» | - | - |
| 11. | Шевчук А.В. | - | - | «Воздержался» |

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» об обеспечении страховой защиты в 2022 году в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № | Ф.И.О. члена | - Варианты голосования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Совета директоров Общества | - «За» | - «Против» | - «Воздержался» |
| 1. | Полинов А.А. | «За» | - | - |
| 2. | Головцов А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 3. | Калоева М.В. | «За» | - | - |
| 4. | Майоров А.В. | «За» | - | - |
| 5. | Мольский А.В. | «За» | - | - |
| 6. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 7. | Пикин С.С. | «За» | - | - |
| 8. | Тихонова М.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 10. | Шагина И.А. | «За» | - | - |
| 11. | Шевчук А.В. | «За» | - | - |

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Уровень потерь электроэнергии» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. В целях оценки выполнения ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Уровень потерь электроэнергии» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировку КПЭ на факторы нормализации в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Уровень потерь электроэнергии» Генерального директора  ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Отчет) за 2021 год в соответствии с приложением № 6 
к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Годовое премирование Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 2 настоящего решения в размере 8,85% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № | Ф.И.О. члена | - Варианты голосования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Совета директоров Общества | - «За» | - «Против» | - «Воздержался» |
| 1. | Полинов А.А. | «За» | - | - |
| 2. | Головцов А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 3. | Калоева М.В. | «За» | - | - |
| 4. | Майоров А.В. | «За» | - | - |
| 5. | Мольский А.В. | «За» | - | - |
| 6. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 7. | Пикин С.С. | «За» | - | - |
| 8. | Тихонова М.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Федоров О.Р. | - | - | «Воздержался» |
| 10. | Шагина И.А. | «За» | - | - |
| 11. | Шевчук А.В. | «За» | - | - |

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об одобрении Соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Северо-Запад» и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вектор» по объекту капитального строительства «Северная объездная дорога» (Вологодская область, город Череповец).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между 
ПАО «Россети Северо-Запад» и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вектор» по объекту капитального строительства «Северная объездная дорога» (Вологодская область, город Череповец) согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № | Ф.И.О. члена | - Варианты голосования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Совета директоров Общества | - «За» | - «Против» | - «Воздержался» |
| 1. | Полинов А.А. | «За» | - | - |
| 2. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 3. | Калоева М.В. | «За» | - | - |
| 4. | Майоров А.В. | «За» | - | - |
| 5. | Мольский А.В. | «За» | - | - |
| 6. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 7. | Пикин С.С. | «За» | - | - |
| 8. | Тихонова М.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Федоров О.Р. | - | - | «Воздержался» |
| 10. | Шагина И.А. | «За» | - | - |
| 11. | Шевчук А.В. | - | - | «Воздержался» |

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

По результатам голосования Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принял следующие решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Северо-Запад», 
за 4 квартал 2022 года и 2022 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» принять меры и обеспечить в возможно короткий срок устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» за 4 квартал 2022 года и 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022 согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» об обеспечении страховой защиты в 2022 году в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. В целях оценки выполнения ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Уровень потерь электроэнергии» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировку КПЭ на факторы нормализации в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Уровень потерь электроэнергии» Генерального директора  ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Отчет) за 2021 год в соответствии с приложением № 6 
к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Годовое премирование Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 2 настоящего решения в размере 8,85% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между 
ПАО «Россети Северо-Запад» и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вектор» по объекту капитального строительства «Северная объездная дорога» (Вологодская область, город Череповец) согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров (приложение № 8 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола 14.03.2023.

| Председатель Совета директоров | - А.А. ПОЛИНОВ |
| --- | --- |
| Корпоративный секретарь | - Л.Ю. НАЗАРЕНКО |